**Заключение по эффективности реализации  муниципальной программы Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области «Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области на 2013-2020 годы.» за 2018 год.**

Основными целями и задачами программы являются:

1. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Остяцкого сельсовета

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

3. Улучшение состояния окружающей среды,

экологическая безопасность развития посёлков, создание

благоприятных условий для проживания населения

4. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан.

**В рамках реализации данной программы** **в 2018 проводились следующие мероприятия:** теплотрасса поставлена на кадастровый учет, проведено межевание, на данные цели израсходовано 48 тыс. руб.

**В соответствии с Порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Остяцкого сельсовета Северного района Новосибирской области на 2013-2020 годы.»** в 2018 году является неэффективной. Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных программой на 2018 год, (мероприятия по Модернизации системы теплоснабжения МТП) не финансировались из местного бюджета, из областного бюджета денежные средства не поступали, также не было спонсорской помощи.

 В дальнейшем для эффективной реализации программы необходимо привлекать организацию осуществляющую обслуживание здание котельной принадлежащей МКОУ «Остяцкой ОШ» ЗАО «Жилкомхоз Сервис», которая является поставщиком тепловой энергии.

Глава Остяцкого сельсовета

Северного района Новосибирской области Л.Я. Лаврова